食堂招标文件

公司食堂建设项目工程决定采用竞争性谈判招标方式，择优选定施工单位，现将本工程的招标事宜及有关要求说明如下：

- 工程概况

工程名称:内蒙古国有资本运营有限公司食堂建设项目

工程地点:巨人教育主楼一楼

建筑面积:400平方米

工程结构概况:本工程类别为四类土建，结构形式为框架

工程主要使用功能:职工食堂

设计资料:原始施工图设计资料齐全

施工现场情況基本具备(水源、供电、道路、通讯、交通运输）

二、招投标有关事宜

1、对投标单位的要求

（1）建筑装饰装修工程设计与施工（贰级）及以上资质

（2）工商注册资金人民币300万及以上

（3）企业业绩及资信良好

（4）近期从事过政府及企事业单位精装修工程

2、本工程招标范围

（1）室内精装修设计

（2）室内精装修施工

（3）土建工程

（4）给排水、电气安装工程

（5）拆除工程

3、承包方式

本工程按中标造价，以包工包料的方式进行承包

中标单位不得将工程倒手转包，否则取消该单位

对该工程的中标资格。

各投标单位根据工程情况、建筑市场行情，以及

各施工企业自身承受能力报出工程量清单综合单价和投标总价。

工程量清单工、料、机计价参考建设造价主管部门发布的市场材料价格信息和市场价格信息。

4、工期与质量要求

工期要求:本工程要求在2019年08月28日开工，总工期要求投标单位参考定额工期，适当提前的原则自行确定投标工期并具体明确投标工期日历天数。

质量要求:中标单位应按国家规定的施工规范和质量验收标准施工，工程质量必须符合工程设计和现行施工及验收规范的要求，工程竣工时必须达到优良工程质量标准。为了达到优良工程之标准，投标人应具有5-8年以上施工经历的人员(或类似具备工程施工经历的人)任项目经理。

5、投标须知

标书必须具备下列内容:投标书一式两份，幅面A3，内含精装修设计方案、技术标及经济标。

(1)封面:包括招标项目名称、投标单位名称、法定代表姓名、填报日期。

(2)投标书目录

(3)投标书汇总表，加盖单位和法人代表印鉴

(4)投标书综合说明，包括:

①投标书编制依据

②投标报价依据，优惠条件及各项费用计算说明

③本单位基本情況(包括企业资质等级、职工人

数、经济技术、管理人员、资产资金、技术设

备、施工经历、近两年工程质量、安全、文明施

工情况等)

④对招标书有关要求的答复及对合同主要条件的确认

⑤其他需要说明的事项

(5)投标报价以工程总报价为准(大写)

(6)施工组织设计，内容包括:

①施工方案、施工方法

②保证工程质量、安全、文明施工的主要措施

③施工进度计划及保证工期的主要措施

④选用的主要施工机具设备及进出场计划

⑤其他需要说明的施工技术问题等

(7)施工组织机构。

包括:项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量安全员、资料员及其他经济技术管理人员名单及其资格证书复印件。

投标单位必须按本招标书和资料认真编制投标书，密封后于2019年8月21日9:00时间送达招标单位指定地点:呼和浩特市赛罕区翠柳路3号日信大厦9层内蒙古国有资本运营有限公司综合部。

投标书分别集中包装贴上密封条，并经招标单位代表在密封处签名后，交由招标单位人员按机密文件保存。

(8)关于招标答疑与现场查勘。

本工程于2019年8月21日9:30时间，招标单位在现场组织现场查勘。

本工程于2019年8月21日11:00时间，在招标单位进行招标答疑。请各投标单位对招标书中不清楚的问题统一以书面形式提出，招标单位将会以书面进行答复。

本工程由招标单位邀请的经济、技术专家、其他人员组成评标委员会或评标小组。

本工程定于2019年8月26日10:00时间在呼和浩特市赛罕区翠柳路3号日信大厦9层内蒙古国有资本运营有限公司9楼进行招标。

开标请各招标单位法人代表(或法人代表委托代理人)及相关人员(不超过3人)按时参加会议，不得迟到，也不得无故中途退场。

(9)评标原则

在评标中坚持平等、自主、客观、公正和注重信誉的原则，力求标价合理，工期适当，质量可靠，技术先进，方案可行

(10)评分原则

本工程采用对设计图纸，报价(或优惠条件)、工期、质量、施工组织设计，企业实力与信誉等方面进行综合后评分，计算出各投标单位的总分，得分最高者为中标单位。

如有两个单位并列第一的，以投标报价得分者为中标单位。

(11)关于无效标书的规定：

标书逾期送达

投标书未按规定密封

投标书未加盖单位和法人代表印鉴

投标书未按招标书要求编制或字迹辨认不清的

投标单位法定代表人或者其委托代理人未参加开标会议

(12)关于投标纪律

参加本工程的各投标单位必须遵守下列纪律规定

不得哄抬标价、不准串通投标。

不得虚报企业资质等级及其他有关资料情况。

不得与招标方有关人员勾结排挤其他投标单位的公平竞争。

不得扰乱招标会场秩序。

本工程招标投标整个活动中，各有关人员必须忠于职守，廉洁自律，不得有徇私舞弊行为，更不得有行贿、索贿行为。

凡有违反上述纪律的行为，严格按建设部《建设

工程招标投标管理条例》的有关规定进行处罚。

其他事宜

投标单位领取招标书和其他有关资料，应向招标单位交纳投标保证金5000元。投标单位在投标书送截止时间前放弃投标的，其交纳的保证金于工程中标通知书发出后7日内退回;中标单位交纳的保证金于签定合同后七日内退回:投票单位在投标书送达截止时间后退出投标活动的;中标后逾期或者拒绝签订合同的，其交纳的保证金不予退回，投标单位中标后在七天内凭中标通知书与建设单位签订工程承包合同，其合同条款应根据招标书、中标单位投标书的内容及有关规定，由合同双方当事人协商确定。

各投标单位的投标费用自理，无论中标与否，建设单位不承担任何补偿费用

本招标书中未尽事宜按国家、省、市和建设工程施工招投标和有关规定执行

招标单位:内蒙古国有资本运营有限公司

2019年8月12日